# REGIONE PIEMONTE                                                            PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

### Piazza Mons. GOGGI – C.A.P. 15050 – Tel. 0131 892122 – Fax 0131 892913 – Part. IVA 00465350064 – C.C.P. 11569159

###### SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

23 maggio 2013

## Spett.le      SEGRETARIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: OBIETTIVI 2012

In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale relativa all’approvazione Piano Risorse e Obiettivi dell’esercizio finanziario 2012, si comunica con la presente che gli obiettivi assegnati a questo Servizio sono stati raggiunti e si elencano pertanto qui di seguito i relativi dati:

- programma OOPP: il programma del 2012 è stato sviluppato ed adeguato, in relazione alle effettive disponibilità di Bilancio; in particolare è stata completata la procedura di progettazione ed affidamento dell’opera denominata “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”, la cui fase di esecuzione è stata concretamente avviata nel mese di ottobre 2012 ed è stata sospesa al 21/12/2012, con l’emissione tra l’altro del 1° SAL (l’opera è successivamente ripresa nel mese di maggio 2013, per le avverse condizioni atmosferiche ed anche in ragione dei vincoli connessi all’entrata in vigore, per i Comuni al di sopra di 1000 ab., del cosiddetto “Patto di Stabilità interno”). Per quanto riguarda l’altra opera inserita nel programma OOPP 2012, denominata “Ristrutturazione e riqualificazione energetica scuola materna”, il progetto preliminare è stato approvato ed è stato inoltrato alla Regione Piemonte, per l‘ammissione al contributo richiesto: la fase istruttoria si è conclusa positivamente, salvo il mancato finanziamento dell’opera nel 2012 ed il rinvio da parte della Regione ad un eventuale finanziamento nel 2013/2014. In ragione di ciò, ancorché non inserita nell’ambito del programma annuale OOPP 2012, è stato altresì approvato il progetto preliminare dell’opera denominata “Ampliamento scuola materna – opere strutturali”, il cui importo ammonta ad €. 95.000,00, finanziato con fondi comunali, e che è stato successivamente sviluppato nel corso del 2013. sono stati inoltre realizzati numerosi altri interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, con opere stradali (asfaltature, sistemazione aree verdi, manutenzioni varie al cimitero comunale, ecc…)

- ADEGUAMENTO PRG ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA: la procedura è stata avviata con l’affidamento dell’incarico al professionista incaricato e la successiva istanza di contributo alla Regione Piemonte; la successiva indisponibilità della stessa alla copertura dei costi per la mancanza di fondi e la necessità di compensare spese diverse sopravvenute per il mancato versamento di altri contributi regionali, ancora in attesa di essere introitati, ha reso necessaria la sospensione della procedura di indagine sismica, in attesa dell’acquisizione delle risorse occorrenti

- VARIANTI AL PRG: sono state avviate e completate 3 varianti, di cui 2 di tipo “parziale”, relative sia a modifiche normative sia a modifiche cartografiche e di destinazione d’uso di alcune aree, oltre all’inserimento della previsione di una importante opera pubblica lungo la ex s.s. 35 dei Giovi

- ADEGUAMENTO LIMITI CENTOR ABITATO: è stata avviata e conclusa la procedura di modifica dei limiti di centro abitato, con l’inserimento all’interno del medesimo di un ulteriore tratto della ex s.s. 35 dei Giovi

- GESTIONE ASSOCIATA: sono state esperite le attività propedeutiche alla strutturazione dei nuovi servizi, in collaborazione con il Segretario Comunale.

Distintamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Fabrizio FURIA)